Mitgliederversammlung

Bürgerinitiative NIAG Bahnlärm

Bürgerinitiative  NIAG Bahnlärm

Protokoll

| Veranstaltung |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Mitgliederversammlung |  |  |
| Ort | Datum | Uhrzeit |
| Schwarzer Adler, Vierbaum | 11.11.13 | 19:00 Uhr |
| Teilnehmer Vorstand: |  |  |
| Dr. Eva Hellmis (Einladende) Fr.Kostkowski H.Gehnen H.J.Hartmann H.Schoss H.Schmidt H.Gawel B. Gehnen (Schriftführung) BI-Mitglieder |
| Verteiler/ Distribution list |  |  |

An alle Mitglieder der Bürgerinitiative

| Nr. | Tagesordnungspunkt | Beschluss/Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Begrüßung aller Teilnehmer durch Frau Dr. Hellmis Vorstellung der Tagesordnung 1. Aktivitäten des Vorstandes 2. Stand Lärm-Vibrationsgutachten 3. Stand Sicherung der Übergänge 4 . Verschiedenes, Wortmeldungen 5.Nächstes Treffen |  |
| 1 | Aktivitäten des Vorstandes | Ein Treffen des Vorstandes fand am 07.10.2013 statt. Es wurde vereinbart, die Mitglieder abzufragen, welche Forderungen an die NIAG gestellt werden. Eine Anfrage hierzu kam von der NIAG. Die Äußerungen bzw. Forderungen der Mitglieder sollen aufgelistet und in einem gemeinsamen Gespräch mit der NIAG erörtert werden. Der Vorstand stellt eine Liste der Forderungen der BI vor. Eine Information von Herrn Schmiegelt (Betriebsleiter) wegen der Verschweißung der letzten Schienenstöße wird verlesen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Juni 2014 fertiggestellt. |
| 2 | Stand Lärm-/Vibrationsgutachten | Die erste Messung läuft seit heute Morgen in Absprache mit der NIAG (verschiedene Geschwindigkeiten zwischen 30 und 40 km/h sollen gefahren werden). |
| 3 | Stand Sicherung der Übergänge | Frau Hellmich (Stadt Rheinberg) wartet auf die Kostennote der NIAG wegen der Haushaltsplanung. Der Lohmühler Weg soll zügig bearbeitet werden. Die Ausschreibungen laufen für die Ingenieurbüros. Zu den betreffenden Flurstücken an der Bendstege erfolgte die Information, dass diese Flurstücke Eigentum der NIAG sind. Herr Radny (CDU Duisburg) wies noch einmal darauf hin, dass die Kostenbeteiligung für die Mühlenstraße im Haushaltsplan der Stadt Duisburg für 2014 berücksichtigt ist und die Zahlung nach Anforderung der NIAG erfolgen wird. |
| 4 | Verschiedenes, Wortmeldungen | Über die Einladung des MUT e.V. wurde informiert. Ein Symposium der verschiedenen Bürgerinitiativen soll in Boppard stattfinden. Bei Interesse werden die Kosten zur Teilnahme von der Bürgerinitiative erstattet. |
| 5 | Nächstes Treffen | Am 20.01.2014, 19:00 Uhr im Schwarzen Adler, Vierbaum Bei wichtigen Ereignissen erfolgt entweder die Benachrichtigung über E-Mail und Verteiler oder eine Vorverlegung der Sitzung. Der Vorstand trifft sich nach Absprache. |